**“TASDIQLAYMAN”**

**Qo‘shrabot tuman hokimining**

**moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni**

**qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi**

**o‘rinbosari tuman Iqtisodiyot va**

**moliya bo‘limi boshlig‘i**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Q. Xoliqulov**

**“\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025-yil**

*1-ilova*

**Qo‘shrabot tuman tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha**

**MA’LUMOT**

|  |
| --- |
| **2025 yil iyul** |
|  |
| **T/r** | **Ko‘rsatkich nomi** | **Summa****(ming so‘m)** |
| **1.** | Yil (chorak) boshiga qoldiq | **6 174 461,0**  |
|  | Shundan avvalgi mavsumlarda g‘olib bo‘lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo‘lgan, qayta taqsimlanmagan mablag‘. | **0,0** |
| **2.** | Hisobot davrida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga o‘tkazilgan mablag‘lar  | **9 719 169,6** |
| **3.** | “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan | **14 985 000,0** |
| **3.1.** | Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag‘ | **7 522 695,6** |
| **3.2.** | Hisobvaraqlardagi qoldiq | **13 758 234,5** |
| **4.** | “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da qoldiq mablag‘ | **908 630,6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***2-ilova*** |
| **Tashabbusli budjetlashtirish bo‘yicha**  |
| **MA’LUMOT** |
|  |  |  |  |  |  |
| Qo‘shrabot tumani |  |  |  2025-yil iyul |
|  |  |  |  |  |  |
| **T/R** | **Bajarilgan tadbirlar nomi** | **Moliyalashtirilgan takliflar soni** | **Ko‘rsatkichlar** |
| **o‘lchov birligi** | **miqdori** | **sarflangan mablag‘lar (ming.so‘m)** |
| 1 | Hududiy ichki yo‘llar | 5 | umumiy uzunligi (km) | 13,895 km | **7 485 000,0** |
| 2 | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 4 | soni | 4 | **6 000 000,0** |
| 3 | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | soni | 0 | **0,0** |
| 4 | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | soni | 0 | **0,0** |
| 5 | Boshqa ijtimoiy muassasalarni ta’mirlash va jihozlash | 1 | soni | 1 | **1 500 000,0** |
| 6 | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | 0 | umumiy uzunligi (km) | 0 | **0,0** |
| 7 | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish | 0 | chiroqlar soni | 0 | **0,0** |
| 8 | Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish | 0 | tadbirlar soni | 0 | **0,0** |
| 9 | Boshqa tadbirlar | 0 | soni | 0 | **0,0** |
| **Jami** |  | **10** | **X** | **X** | **14 985 000,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ***3-ilova*** |
| **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan** |
| **MA’LUMOT** |
| Qo‘shrabot tumani |  |  |  |  |  |  2025-yil iyul |
| **T/R** | **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini shakllantirish manbalari** | **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar (ming so‘m)** | **“Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar** | **Farqi** | **Izoh** |
| **1-chorak** | **2-chorak** | **3-chorak** | **4-chorak** |  |  |  |
| **1** | Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 4 080 691,0  | 9 521 612,0 |  |  | 13 602 303,0 | 0 |  |
| **2** | O‘zbekiston Respublikasi Respublika budjetidan ajratilgan mablag‘lar (Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-fevraldagi 49-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi KQ-666-IV-sonli qaroriga asosan) |  |  |  |   |  |  |  |
| **3** | Budjetining qo‘shimcha manbalarining 30 (50) foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 957 200,0 | 175 000,0 |  |  | 1 132 200,0 | 0 |  |
| **3.1** | Shu jumladan  | erkin qoldiq mablag‘lari  | 957 200,0 |  |  |  | 957 200,0 |  |   |
| **3.2** | daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi |  | 175 000,0 |  |  | 175 000,0 |  |   |
| **3.3** | davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar |   |   |   |   |  |  |   |
| **3.4** | elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar |   |   |   |  |  |  |   |
| **3.5** | budjetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar |   |   |   |   |  |  |   |
| **4** | **Jami ajratiladigan mablag‘lar** | **5 037 891,0** | **9 696 612,0** |  |  | **15 866 703,0** | **0** |  |

**Qo‘shrabot tumani bo‘yicha “Fuqarolar tashabbusi” jamg‘armasi hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar to‘g‘risida**

MA’LUMOT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T/r** | **Loyihaning xos raqami (ID)** | **Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)** | **Loyihaning moliyalashtirilishi *(ming so‘m)*** |
| **Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq** | **Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati** | **Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati\*** | **Ajratilgan mablag‘** | **Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘** | **Qoldiq mablag‘** |
| **Jami** |  |  | **35 945 000 ,0** |  | **35 945 000,0** | **21 952 112,0** | **13 718 584,0** |
| 1. | 00120906008 | Qo'shrabot tumani, Qo'shtamg'ali MFY ga qarashli Qorakissa va Ko'lmaqiyon qishloqlarida aholi sonining ko'payishi qishloqlarimiz aholisini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun har ikkala qishloqqa katta kuchlanishga ega bo'lgan qo'shimcha ikkitadan transformatorlar o'rnatish, barcha simyag'ochlarni esa beton simyag'ochlarga almashtirish,va ularda osilib turgan simlar o'rniga yopiq kabelli uzatgichlarni tortishimiz kerak! | 401722860182167049803098001 | 1 200 000,0 |  | 1 200 000,0 | 1 074 130,0 | 55 015,4 |
| 2. | 0014504008 | Shova MFYda sun’iy qoplamali mini futbol maydonchasini qurish | 401722860182167049996225001 | 500 000,0 |  | 500 000,0 | 475 500,0 | 23 501,7 |
| 3. | 00114214008 | Qo‘shrabot tumanda sport mashg‘ulotlarini sifatini oshirish, yoshlarni sportga keng jalb qilish, sport musobaqalarining sifatli o‘tkazish uchun sport maktabi sport zalini ta’mirlash | 401722860182167083610205001 | 1 200 000,0 |  | 1 200 000,0 | 1 174 240,0 | 1 012,0 |
| 4. | 0010554008 | Qo‘shrabot tumani 6-umumiy o‘rta ta’lim maktabiga qo‘shimcha bino va sport zal qurish | 401722860182167092100072003 | 1 200 000,0 |  | 1 200 000,0 | 1 140 100,0 | 956,3 |
| 5. | 032298181008 | Qo‘shrabot tuman 23-umumiy o‘rta ta’lim maktabiga sport zal qurish | 401722860182167092100072004 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 147 872,7 | 161 398,3 |
| 6. | 032299118008 | 3-umumiy o‘rta ta'lim maktabida o‘quvchilar uchun sport o‘yingohlari bo‘lmaganligi sababli sport zal qurilishi. | 401722860182167092100072005 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 170 167,9 | 82 112,1 |
| 7.  | 032315136008 | Samarqand viloyat Qo‘shrabot tuman Shovana MFY Shamolli qishloq 8-umumiy orta ta’lim maktabiga qo‘shimcha bino qurish. | 401722860182167092100072006 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 314 210,9 | 45 789,0 |
| 8. | 032320181008 | Respublika Tez Tibbiy yordam markazi Samarqand viloyati filyali Qoʻshrabot tuman Tez tibbiy yordam stansiyasi uchun qo‘shimcha bino qurish. | 401722860182167073101054004 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 313 904,5 | 46 095,5 |
| 9. | 032298292008 | Qo‘shrabot tuman Sport maktabiga yakkakurash sport turlari uchun aloxida engil konstruksiyali (sendvich panel) 12x24 metr o‘lchamda sport zal qurish. | 401722860182167083610205002 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 299 588,0 | 60 412 |
| 10. | 048335588008 | Sorigul MFY Bogojot va Sorigul qishlog‘ida yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmumli tashkil etish maqsadida bitta usti ochiq va bitta usti yopiq 22.5m ga 45 m bo‘lgan suniy qoplamali mini futbol maydonchasini qurish | 401722860182167019911236001 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 |  1 176 609,0 |  183 390,9 |
| 11. | 048358451008 | “Qo‘shtamg‘ali” MFY Qo‘shtamg‘ali qishlog‘i qabristoniga olib boruvchi yo‘lni hamda ichki yo‘llarni asfalt qilish. | 401722860182167045203118011 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 335 022,9 |  24 997,0 |
| 12. | 048338025008 | Toz-2 qishlogʻi 2500 metr uzunlikdagi ichki koʻchalariga asfalt qoplamasini yotqizish  | 401722860182167045203118012 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 297 574,3  |  62 425,7 |
| 13. | 048342693008 | Toz MFY qishloqlarini elekter energiya taminotini yaxshilash uchun 3 dona transfarmator beton stalbalar va yopiq kabel tortish zaruz. | 401722860182167049803098002 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 187 758,8 |  172 241,2 |
| 14. | 048357437008 | Qoʻshrabot tuman Shovana MFY Shamolli qishlog‘idagi qabristonga olib boruvchi yo‘llarga 3.5 metr enlikda asfalt qoplamasi yotqizish | 401722860182167045203118010 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 333 179,6 |  26 820,4 |
| 15. | 048335705008 |  Pichot mahalla fuqarolar yig‘iniga qarashli ichki yo‘llarga asfalt qoplamasi yotqizish to‘g‘risida. | 401722860182167045203118013 | 1 360 000,0 |  | 1 360 000,0 | 1 309 420,2  |  50 579,8 |
| 16. | 048334372008 | Qo‘rolos MFY da joylashgan Bo‘bak Ota qabristonini obodonlashtirish, kirish joyidan ayvon qurish va omborxonani yangilash, chegara devorlarini yangilash. | 401722860182167065400084001 | 1 300 000,0 |  | 1 300 000,0 | 1 229 211,2  | 70 788,8 |
| 17. | 048358016008 | Qo‘shtabot tumani O‘rtasoy mahalla fuqarolar yig‘ini hududidagi 7-sonli maktabda o‘quvchilarni bo‘sh vaqtini sport bilan shug‘illanishi uchun mini futbol maydoncha qurish. | 401722860182167092100072007 | 600 000,0 |  | 600 000,0 | 492 777,7 | 107 222,3 |
| 18. | 050370902008 | Qo‘shrabot tumani Do‘stlik MFY Boqichag‘atoy qishlogidagi 2-umumta’lim maktabi 180 o‘rinli. Lekin xozirgi kunda 237 nafar bola 2 smenada ta’lim olib kelmoqda. Bolalarga sifatli ta’lim tarbiya berishda maktabga qo‘shimcha o‘quv binolari zarur. | 401722860182167092100072009 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000, | 46 170,3 | 1 456 079,7 |
| 19. | 050379354008 | Qo‘shrabot tuman 64-umumta’lim maktabitavar(xizmat) va jihozlar xarid qilish. | 401722860182167092100072012 (ONA)401722860182167092100072013 (BOLA) | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 | 1 313 305,8 | 219 614,3 |
| 20. | 050368498008 | Navkat MFY Mo‘lla olim qishlog‘iga olib boruvchi 3030 metr yo‘lni asfaltlash | 401722860182167045203118018 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 | 210 213,9 | 1 289 786,0 |
| 21. | 050365304008 | Urganji mahallasi Yangihayot qishlog‘i va O‘rtasoy mfy qarashli Tumshuq qishlog‘i o‘rtasidagi yo‘lga asfalt qoplamasi yotqizish lozim aholini bu muammo qiynab kelmoqda yozda chang qishda loy | 401722860182167045203118016 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 | 211 135,9 | 1 288 864,1 |
| 22. | 050368466008 | Sarigul MFY Sarigul qishlog‘i ichki yo‘llariga Ismoil Ochilov, Bektosh Jabborov, Mamadiyor Quralov, Berdiyor Qurolov, Orif Arziyev, Maruf Qurbonov, HusanXo‘jaqulov, Zarif Ergashev, Sunnat Xayrullayev, Erkin Rahmonov, Qodir Ergashev, Bobomurod Qarshiyev, Yusuf Ermatov, Husan Shodiyev va Izzat Tursunovlar ko‘chalariga asfalt qoplamasi yotqizish. | 401722860182167045203118015 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 | 211 716,7 | 1 288 283,3 |
| 23. | 050373848008 | Qo‘shrabot tuman Chorloq qishlog‘idagi 30-maktab binosiga qo‘shimcha bino qurish va o‘quvchilarni bir smenaga o‘tkazish | 401722860182167092100072011 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 | 46 165,1 | 1 456 084,9 |
| 24. | 050385706008 | Yuqori-saroy MFY Rudnik markazidan Tajigovul qishlog‘iga olib boruchi yo‘lni O‘quvchilarni maktabga borish va kelishida qulaylik yaratish uchun yo‘lni asfalt qoplamasi bilan ta’mirlash | 401722860182167045203118017 | 1 485 000,0 |  | 1 485 000,0 | 214 961,9 | 1 270 038,1 |
| 25. | 050384071008 | Shovana MFY Shamolli qishlog‘i va Beksariq qishloqg‘ini tutashtiruvchi tuproq yo‘lni davomiy 3,5 metr enlilikda asfalt qoplamasi yotqizish | 401722860182167045203118014 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 | 210 007,1 | 1 289 992,9 |
| 26. | 050362364008 | Qo‘shrabot tumani MMTBga qarashli 31-umumta’lim aktabiga qo‘shimcha bino qurish | 401722860182167092100072008 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 | 11 806,5 | 1 490 443,5 |
| 27. | 050375698008 | Qo‘shrabot tumani, Qo‘ralos MFYda joylashgan “Mehnat” stadionini ta’mirlash. | 401722860182167092100072010 | 1 500 000,0 |  | 1 500 000,0 | 5 361,0 | 1 494 638,9 |

\* loyiha-smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan taklif etilgan qiymat.

**Qo‘shrabot tuman Iqtisodiyot va**

**moliya bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari: X.Musirmonov**