“TASDIQLAYMAN”

Qo‘shrabot tuman hokimining

moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni

qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari tuman Iqtisodiyot va

moliya bo‘limi boshlig‘i

__________	Q. Xoliqulov

“_____”____________ 2025-yil

Qo‘shrabot tuman bo‘yicha “Tashabbusli budjetlashtirish” jarayonlarida 2024-yil 2 va 2025-yil 1-mavsumda g‘olib bo‘lgan loyihalar bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari Musirmonov Xurshid Iliyozovichning 2025-yil 2-chorak holatiga

HISOBOTI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-5072-son qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi “Tashabbusli budjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi KQ-666-IV-son qaroriga asosan tumanimizda “Fuqarolar tashabbusi” 2024-yil 1-mavsum uchun jami 15 181,5 mln so‘m rejalashtirilgan bo‘lib, jami umumiy qiymati  14 879,0 mln so‘m bo‘lgan 11 ta loyihalardan 11 tasi bo‘yicha ishlar yakunlangan.

2024-yil 2-mavsum uchun jami 10 635,0 mln.so‘m rejalashtirilgan bo‘lib, taklif loyiha jami umumiy qiymati  10 060,0 mln so‘m bo‘lgan 8 ta loyiha bo‘yicha ishlar to‘liq yakunlangan va yakuniy dalolatnomalat buyurtmachilar tomonidan Kapital qo‘yilmalar dasturiga yuklangan.

“Tashabbusli budjet” 2025-yil 1-mavsumda 15 696,0 mln.so‘m rejalashtirilgan bo‘lib, ushbu mablag‘ doirasida aholi tamonidan Qo‘shrabot tumani bo‘yicha jami 105 ta taklif loyihasi kelib tushgan, shundan saralash jarayonida 91 tasi saralash bosqichiga o‘tgan. Ovoz yig‘ish jarayonlari yakuniga ko‘ra belgilangan mablag‘ doirasida jami 10 ta loyiha 14 985,0 mln.so‘mga g‘olib deb topilgan.

Bular quyidagilar;

1. Do‘stlik MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Boqichag‘atoy qishlogidagi 2-umumta’lim maktabi 180 o‘rinli. Lekin xozirgi kunda 237 nafar bola 2 smenada ta’lim olib kelmoqda. Bolalarga sifatli ta’lim tarbiya berishda maktabga qo‘shimcha o‘quv binolari zarur - loyihasi bo‘yicha loyiha ekspirtiza xulosalari olingan pudratchini aniqlash yuzasidan shaffof platformasi orqali e’longa qo‘yilgan.

2. Katta Oqmachit MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tuman 64-umumta’lim maktabi tavar(xizmat) va jihozlar xarid qilish-loyihasi tovar-(xizmatlar) xarid qilish yuzasidan xarid ishlari yakunlanish arafasida.

3. Novkat MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Navkat MFY Mo‘lla olim qishlog‘iga olib boruvchi 3030 metr yo‘lni asfaltlash-loyihasi bo‘yicha asfalt bitum ishlari yakunlangan hozirda abucheniya qizmida ishlar davom etmoqda.

4. Urganji MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Urganji mahallasi Yangihayot qishlog‘i va O‘rtasoy mfy qarashli Tumshuq qishlog‘i o‘rtasidagi yo‘lga asfalt qoplamasi yotqizish lozim aholini bu muammo qiynab kelmoqda yozda chang qishda loy- loyihasi bo‘yicha qurilish ta’mirlash ishlari yakunlangan.

5. Toz (Sorigul MFY) MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Sarigul MFY Sarigul qishlog‘i ichki yo‘llariga Ismoil Ochilov, Bektosh Jabborov, Mamadiyor Quralov, Berdiyor Qurolov, Orif Arziyev, Maruf Qurbonov, HusanXo‘jaqulov, Zarif Ergashev, Sunnat Xayrullayev, Erkin Rahmonov, Qodir Ergashev, Bobomurod Qarshiyev, Yusuf Ermatov, Husan Shodiyev va Izzat Tursunovlar ko‘chalariga asfalt qoplamasi yotqizish-loyihasi bo‘yicha asfalt qoplamasi qoplash ishlari davom etmoqda.

6. Chorloq MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tuman Chorloq qishlog‘idagi 30-maktab binosiga qo‘shimcha bino qurish va o‘quvchilarni bir smenaga o‘tkazish-loyihasi bo‘yicha pudratchini aniqlash yuzasidan Shaffof tender orqali pudratchini aniqlash bo‘yicha e’longa berilgan.

7. Yuqori-saroy MFYdagi taklif qiymadi 1 485,0 mln.so‘m bo‘lgan Yuqori-saroy MFY Rudnik markazidan Tajigovul qishlog‘iga olib boruvchi yo‘lni O‘quvchilarni maktabga borish va kelishida qulaylik yaratish uchun yo‘lni asfalt qoplamasi bilan ta’mirlash-loyihasi bo‘yicha asfalt qoplamasi yotqizish ishlari yakunlangan.

8. Shovana MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Shovana MFY Shamolli qishlog‘i va Beksariq qishloqg‘ini tutashtiruvchi tuproq yo‘lni davomiy 3,5 metr enlilikda asfalt qoplamasi yotqizish-loyihasi yuzasidan asfalt qoplamasi yotqizish ishlari yakunlangan.

9. Qo‘shtamg‘oli MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tumani MMTBga qarashli 31-umumta’lim maktabiga qo‘shimcha bino qurish-loyihasi yuzasidan loyiha ekspertiza olish ishlari ketmoqda.

10. Qo‘ralos MFYdagi taklif qiymadi 1 500,0 mln.so‘m bo‘lgan Qo‘shrabot tumani, Qo‘ralos MFYda joylashgan “Mehnat” stadionini ta’mirlash-loyihasi yuzasidan loyiha ekspertiza ishlari ketmoqda.

Qo‘shrabot tuman Iqtisodiyot va

moliya bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari:				X.Musirmonov